| Техническое задание на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО) ОАО «УАЗ» в 2011 году (объекты химического надзора и сосуды, работающие под давлением) | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ______________ А.Н. Тимагин «____»___________ 2011г. |
| --- | --- |

Владелец объекта ОАО «УАЗ»

- Срок проведения работ – см. пункт 5.

- Общие требования к работе (услуге)

Проведение работ по экспертизе промышленной безопасности (техническое диагностирование опасных производственных объектов (емкостей для хранения кислот и нефтепродуктов, трубопроводов для кислот и нефтепродуктов, сосудов, работающих под давлением) с выдачей Заказчику заключений экспертизы промышленной безопасности.

3.	Дополнительные требования  к выполнению работы (услуги).

Наличие у Исполнителя работ лицензии Ростехнадзора на выполнение экспертизы промышленной безопасности всех указанных ОПО.

Работы выполняются в соответствии с планом – графиком проведения технического диагностирования, технического освидетельствования и технической программы работ, которые являются неотъемлемой частью договора.

- Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ.

Зарегистрированные в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору заключения экспертизы промышленной безопасности на каждый ОПО.

5.   Перечень оборудования.

5.1.Объекты химического надзора

5.2.1. Емкости для хранения кислот и нефтепродуктов

| № п/п | Наименование оборудования | Объем, м3 | Выполняемая работа | Срок проведения работ | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Резервуар Р-75 ТУ 36-003-85 | 75 | Техническое диагностирование | Июнь-июль | 199300093591 |
| 2. | Резервуар Р-75 ТУ 36-003-85 | 75 |  |  | 199300093592 |
| 3. | Резервуар Р-75 ТУ 36-003-85 | 75 |  |  | 199300093593 |
| 4. | Резервуар Р-75 ТУ 36-003-85 | 75 |  |  | 199300093594 |
| 5. | Резервуар Р-75 ТУ 36-003-85 | 75 |  |  | 199300093598 |
| 6. | Резервуар Р-75 ТУ 36-003-85 | 75 |  |  | 199300093599 |

    - Трубопроводы для транспортировки нефтепродуктов

| № п/п | Наименование оборудования | Диаметр, мм | Длина, м | Выполняемая работа | Срок проведения работ | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводы от Ж/Д до емкостей 1-21 | 150 | 184 | Техническое диагностиро-вание | Июнь-июль | 196700000143 |
| 2 | Трубопроводы от емкостей 1-21 до насосов 1-21 | 50 | 202 |  |  | 196700000143 |
| 3 | Трубопроводы от насосов 1-4 до раздаточной эстакады | 50 | 223 |  |  | 196700000143 |

  - Сосуды, работающие под давлением

| № п/п | Наименование оборудования | Рабочее давление, м3 | Объем, м3 | Выполняемая работа | Срок проведения работ | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пневмобак рег.№3061 | 6 | 4,2 | Техническое диагностирование | до 17.03.2011 | 197600000176 |
| 2 | Пневмобак рег.№3062 | 6 | 4,2 | Техническое диагностирование | до 17.03.2011 | 197600000176 |
| 3 | Пневмобак рег.№5026 | 6 | 4,2 | Техническое диагностирование | до 22.07.2011 | 195000000005 |
| 4 | Пневмобак рег.№36 | 6 | 1 | Техническое диагностирование | до 23.09.2011 | 197100000176 |
| 5 | Пневмобак рег.№38 | 6 | 1 | Техническое диагностирование | до 23.05.2011 | 198300003205 |
| 6 | УДХ рег.№4651 | 24 | 8 | Техническое диагностирование | до 27.06.2011 | 198800060774 |
| 7 | Ресивер рег.№6003 | 15 | 0,8 | Техническое диагностирование | до 04.06.2011 | 199941002900 |
| 8 | Ресивер рег.№6004 | 15 | 0,8 | Техническое диагностирование | до 04.06.2011 | 199941003500 |
| 9 | Ресивер рег.№6005 | 15 | 0,8 | Техническое диагностирование | до 04.06.2011 | 199941002900 |

Начальник УГЭ       _______________________  Н.В. Куварин

Исп.: начальник ТСО УГЭ Кунышов О.В.

тел. 2-94-25